# PRODUCT BACKLOG – Sistema Nex_TI

*Framework:* Ágil (Scrum) | *Estimativa:* Story Points (Fibonacci)

---

## GA_ÉPICO 1: Autenticação e Acesso

### História 1 (US01)

*(Red) Prioridade: Alta*

Como usuário, quero me cadastrar para acessar o sistema.

* *Critérios de Aceitação:*

- O sistema deve validar o formato do e-mail (ex: @dominio.com) e impedir e-mails duplicados.

- A senha deve conter no mínimo 8 caracteres.

- O utilizador deve ser redirecionado para o dashboard com saldo 0 de XP e Moedas após o sucesso.

* *Estimativa:* 5 Points

* *Tarefas:*

- Criar formulário de cadastro

- Validar dados (email, senha, etc)

- Salvar usuário no banco

- Criar confirmação de cadastro

### História 2 (US02)

*(Red) Prioridade: Alta*

Como usuário, quero fazer login para acessar minha conta.

* *Critérios de Aceitação:*

- O sistema deve exibir mensagem de erro clara em caso de credenciais inválidas.

- O token de sessão deve ser gerado e armazenado de forma segura.

* *Estimativa:* 3 Points

* *Tarefas:*

- Criar tela de login

- Validar credenciais

- Implementar sessão/token

- Criar recuperação de senha

---

## GA_ÉPICO 2: Nivelamento do Usuário

### História 1 (US03)

*(Yellow) Prioridade: Média*

Como aluno, quero fazer um teste de nivelamento para definir meu nível acadêmico inicial.

* *Critérios de Aceitação:*

- O teste deve possuir 10 questões estáticas de múltipla escolha.

- O sistema deve classificar o aluno (ex: Ingressante, Intermediário) e salvar essa métrica no perfil.

- A tela não pode ser "pulada" no primeiro acesso.

* *Estimativa:* 5 Points

* *Tarefas:*

- Criar perguntas do teste

- Criar interface do teste

- Calcular resultado

- Salvar nível do usuário

---

## GA_ÉPICO 3: Flashcards, Estudo Ativo e Economia

### História 1 (US04)

*(Red) Prioridade: Alta*

Como aluno, quero estudar usando o método de repetição espaçada (Anki), para focar nas cartas que tenho mais dificuldade e otimizar meu tempo.

* *Critérios de Aceitação:*

- O botão de revelar resposta só deve aparecer após o aluno visualizar a frente da carta.

- Devem existir 4 opções de feedback (De novo, Difícil, Bom, Fácil).

- O algoritmo SM-2 deve atualizar corretamente a data da próxima revisão no banco local.

* *Estimativa:* 13 Points (Alta complexidade matemática)

* *Tarefas:*

- Criar tela de estudo (frente e verso)

- Implementar botões de feedback

- Criar motor do algoritmo SM-2 para calcular a próxima revisão

### História 2 (US05)

*(Yellow) Prioridade: Média*

Como aluno, quero criar flashcards personalizados.

* *Critérios de Aceitação:*

- O aluno deve conseguir escolher a qual módulo a carta pertence.

- A carta deve ser salva localmente e entrar imediatamente no loop de revisão.

* *Estimativa:* 5 Points

* *Tarefas:*

- Criar formulário de flashcard

- Salvar no banco local/API

- Listar flashcards do usuário

### História 3 (US06)

*(Red) Prioridade: Alta*

Como aluno, quero ser recompensado ao estudar e acertar questões, para me manter engajado na plataforma.

* *Critérios de Aceitação:*

- Valores de XP e Coins devem ser somados corretamente no perfil do aluno.

- O ecrã deve exibir feedback visual (ex: texto verde flutuante) ao somar os pontos.

* *Estimativa:* 3 Points

* *Tarefas:*

- Definir regras de ganho de XP e Coins

- Implementar animações de recompensa na tela

- Atualizar saldo na carteira e no rank do usuário

---

## GA_ÉPICO 4: Progressão

### História 1 (US07)

*(Yellow) Prioridade: Média*

Como aluno, quero usar meu saldo de moedas para desbloquear módulos e fases bônus na loja, para expandir meu conhecimento.

* *Critérios de Aceitação:*

- O sistema deve impedir a compra se o saldo de Coins for insuficiente.

- O ícone de cadeado deve desaparecer instantaneamente após o sucesso da compra.

* *Estimativa:* 5 Points

* *Tarefas:*

- Definir regras de desbloqueio e custos

- Implementar lógica de compra e liberação de acesso

- Atualizar status visual das fases

### História 2 (US08)

*(Red) Prioridade: Alta*

Como aluno, quero visualizar meu progresso de forma clara.

* *Critérios de Aceitação:*

- O painel deve ser acessível via menu superior e renderizar dados reais do banco.

- Exibir graficamente XP total, Moedas e Rank atual.

* *Estimativa:* 3 Points

* *Tarefas:*

- Criar dashboard de estatísticas

- Mostrar XP, Coins, nível e evolução

- Exibir quantidade de cartas ativas no baralho

---

## GA_ÉPICO 5: Suporte Integrado (IA e Humano)

### História 1 (US09)

*(Red) Prioridade: Alta*

Como aluno, quero consultar um agente especialista (IA) para tirar dúvidas rápidas.

* *Critérios de Aceitação:*

- O chat só deve abrir quando acionado pelo aluno.

- O sistema deve exibir o estado de "digitando..." enquanto aguarda o retorno da API.

* *Estimativa:* 8 Points

* *Tarefas:*

- Integrar API de IA

- Criar interface de chat

- Registrar histórico de perguntas

### História 2 (US10)

*(Red) Prioridade: Alta*

Como Agente Especialista (IA), quero receber via API a dúvida e o contexto oculto do flashcard, para gerar uma resposta precisa.

* *Critérios de Aceitação:*

- O Payload JSON deve obrigatoriamente injetar o texto da carta atual no prompt do sistema.

* *Estimativa:* 5 Points

* *Tarefas:*

- Desenvolver Prompt de Sistema

- Construir Payload JSON

- Tratar e renderizar a resposta devolvida pela LLM

### História 3 (US11)

*(Yellow) Prioridade: Média*

Como aluno, quero escalar dúvida para um tutor quando a IA não for suficiente.

* *Critérios de Aceitação:*

- O botão de escalar só deve aparecer após a primeira interação com a IA.

- Uma notificação de sucesso deve ser exibida ao enviar o ticket.

* *Estimativa:* 3 Points

* *Tarefas:*

- Criar botão de escalonamento

- Notificar tutor

- Registrar dúvida no banco de dados

### História 4 (US12)

*(Yellow) Prioridade: Média*

Como tutor, quero receber no meu painel os tickets de dúvidas escalonados.

* *Critérios de Aceitação:*

- O tutor deve conseguir visualizar o histórico exato do chat entre aluno e IA.

- O ticket deve mudar para "Resolvido" após o envio da resposta.

* *Estimativa:* 8 Points

* *Tarefas:*

- Criar caixa de entrada (Inbox)

- Exibir histórico da conversa

- Criar campo de resposta final

---

## GA_ÉPICO 6: Gestão (Admin/Tutor)

### História 1 (US13)

*(Red) Prioridade: Alta*

Como admin, quero gerenciar perfis e acessos do sistema.

* *Critérios de Aceitação:*

- Apenas perfis com a role admin podem aceder a esta interface.

- Atualizações de privilégios devem ser aplicadas em tempo real.

* *Estimativa:* 8 Points

* *Tarefas:*

- Criar sistema de roles

- Permitir edição de permissões

- Criar interface de gestão

### História 2 (US14)

*(Yellow) Prioridade: Média*

Como tutor, quero acompanhar o desempenho dos alunos.

* *Critérios de Aceitação:*

- Exibir lista consolidada de alunos filtrável por inatividade (> 7 dias).

* *Estimativa:* 5 Points

* *Tarefas:*

- Criar painel de alunos

- Exibir progresso individual

- Filtrar por desempenho e inatividade

### História 3 (US15)

*(Yellow) Prioridade: Média*

Como tutor/admin, quero gerenciar o conteúdo das cartas.

* *Critérios de Aceitação:*

- Validação de campos em branco no momento de criar/editar uma carta.

* *Estimativa:* 8 Points

* *Tarefas:*

- Criar CRUD de conteúdo

- Editar flashcards globais

- Organizar por trilhas e módulos

---

## GA_ÉPICO 7: Preparatório ENADE

### História 1 (US16)

*(Red) Prioridade: Alta*

Como aluno, quero acessar um simulado com questões de múltipla escolha, para me preparar para a prova do ENADE.

* *Critérios de Aceitação:*

- O clique numa opção deve renderizar a cor verde (se correta) ou vermelha (se incorreta).

- Após a resposta, o verso do card com a justificação da banca deve ser exibido.

* *Estimativa:* 8 Points

* *Tarefas:*

- Criar interface de Quiz

- Validar respostas certas/erradas

- Atribuir pontuação

---

## GA_ÉPICO 8: Acessibilidade e Inclusão

### História 1 (US17)

*(Red) Prioridade: Alta*

Como usuário, quero ferramentas que adaptem a interface às minhas necessidades visuais.

* *Critérios de Aceitação:*

- O estado do contraste e zoom deve ser salvo no LocalStorage e persistir após fechar a aba.

- O menu de acessibilidade deve funcionar perfeitamente em telas mobile (hambúrguer menu).

* *Estimativa:* 5 Points

* *Tarefas:*

- Criar widget flutuante e menu retrátil

- Implementar controle de Zoom

- Implementar Alto Contraste

- Salvar preferências